WAITLESS

Cahier des charges et spécifications

File d'attente virtuelle — La Salle du Temps

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Maître d'œuvre | Waitless, société de service |
| Client (maîtrise d’ouvrage) | Parc d'attractions sur l'univers Dragon Ball Z |
| Attraction pilote | La Salle du Temps — exploitation 9h00-19h00, salle d’attente de 50 places |
| Application | Waitless App — application web mobile en page unique (SPA) |
| Version et date | 1.0 — 2 septembre 2026 |
| Échéance | 30 septembre 2026 (documentation + démonstrateur) |
| Statut | Première version, pour validation client |

Document de cadrage — 1re version. Les valeurs chiffrées non tranchées par le client sont des hypothèses de travail, toutes paramétrables.

# 1. Contexte et objectifs

Le parc est ouvert de 8h00 à 20h00 et son attraction phare, la Salle du Temps, est exploitée de 9h00 à 19h00. La file physique y dépasse régulièrement l'heure d'attente : elle immobilise les visiteurs, dégrade l'expérience et réduit la consommation sur le reste du parc.

Waitless, maître d'œuvre, conçoit et réalise une file d'attente virtuelle pilotée depuis une application mobile. Le visiteur s'inscrit, reçoit un temps d'attente prévisionnel, profite du parc, puis est convoqué par notification lorsque son tour approche. La file virtuelle ouvre dès 8h00, avec le parc, afin de permettre l'inscription anticipée avant le démarrage de l'exploitation.

## Objectifs

- Supprimer l'attente physique : entre 30 secondes et 60 secondes passées sur place avant l'entrée.

- Rendre l'attente prévisible : écart inférieur à 10 % entre le temps annoncé et le temps réel.

- Faire vivre trois statuts de visiteurs (Humain, Saiyan, Super Saiyan) sans sacrifier la file classique.

- Ne jamais promettre un passage impossible à honorer avant la fermeture de 19h00.

- Résister aux incidents : aucune perte de position en cas de panne ou d'arrêt de service.

- Collecter le strict minimum de données personnelles, sous contrôle du DPO du parc.

## Périmètre

Inclus : file virtuelle de la Salle du Temps, application visiteur, tableau de bord administrateur, capteur d'affluence simulé, notifications e-mail, moteur de règles paramétrable et démonstrateur avec jeu de données fictif.

Exclu de cette version : billetterie et paiement, généralisation multi-attractions (le modèle le prévoit mais une seule attraction est instanciée), applications natives publiées sur les magasins, intégration à un système d'information existant, gestion des groupes.

## Hypothèses de travail

| Sujet | Hypothèse retenue |
| --- | --- |
| Capacité | Environ 8000 visiteurs |
| Fréquentation | Environ 80 % de visiteurs Humains, 15 % de Saiyans et 5 % de Super Saiyans |
| Délais | Convocation de 10 minutes, délai de grâce de 45 secondes |
| Statuts | Attribués à la billetterie et importés dans Waitless ; l'application ne vend pas de statut |
| Salle du Temps | Capacité physique de 50 places |

# 2. Rôles et personas

| Rôle | Besoin principal | Ce qu’il peut faire | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Visiteur Humain (~80 %) | Faire l’attraction sans faire la queue | S'inscrire, suivre sa position, se désister | File classique en best effort, sans garantie de délai |
| Visiteur Saiyan | Optimiser sa journée | Identique au visiteur Humain | Attente garantie à 30 minutes maximum |
| Visiteur Super Saiyan (~3 %) | Entrer immédiatement | Identique au visiteur Humain | Accès prioritaire absolu |
| Agent d’attraction | Contrôler l'entrée et gérer les aléas | Scanner les QR codes, retirer un visiteur, mettre en pause, purger, déclarer un incident | Ne peut jamais ajouter un visiteur à la file |
| Administrateur du parc | Piloter et arbitrer | Droits de l'agent, configuration des règles, consultation des métriques et de l'audit | Ne peut pas non plus ajouter un visiteur à la file |

Garde-fou fondateur : aucune entrée dans la file ne peut provenir d'un opérateur. Seul le visiteur, authentifié, crée sa propre position. Cette contrainte est garantie techniquement par l'absence de toute interface et de toute route d'API correspondante.

# 3. Parcours utilisateurs

## Inscription à la file

- Le visiteur se connecte par un lien.

- Il accepte les conditions et la décharge de responsabilité liée à la forte pesanteur, puis déclare son aptitude ; seul le statut « apte » ou « non apte » est conservé.

- L'application affiche l'attente estimée pour son statut et l'heure prévisionnelle de clôture des inscriptions.

- Il rejoint la file : un ticket est créé avec un rang d'arrivée définitif et une estimation sous forme de fourchette.

- Un Super Saiyan est convoqué immédiatement ; un Saiyan ne peut s'inscrire que si la garantie de 30 minutes reste tenable.

## Attente et convocation

- Le visiteur quitte l'application et profite du parc ; sa position est recalculée toutes les 30 secondes.

- Il est notifié si l'estimation se dégrade nettement, et averti si la fermeture de 19h00 menace son passage.

- Lorsque des places se libèrent, le système le convoque par e-mail : il dispose de 10 minutes pour se présenter.

- Il présente son QR code, à l'agent d'accès.

- L'agent scanne, obtient un verdict immédiat, contrôle la pièce d'identité puis valide l'entrée.

## Retard et absence

Un rappel est envoyé deux minutes avant la fin du délai. Un léger retard reste accepté pendant le délai de grâce, l'événement étant tracé. Au-delà, le ticket expire, la place est immédiatement réattribuée et le visiteur peut se réinscrire en fin de file - l'agent, lui, ne peut pas le réinsérer.

## Incident et reprise

L'agent met la file en pause en indiquant un motif. Tous les compteurs sont gelés — délai de convocation, délai de grâce et échéance de la garantie Saiyan — et les visiteurs sont informés que leur place est conservée. À la reprise, chacun retrouve exactement le temps qui lui restait. En cas de panne du service, l'état est reconstruit depuis la base et le journal d'événements : l'ordre est intact. Si l'attraction s'arrête définitivement pour la journée, l'agent purge la file après double confirmation.

## Désistement

Le visiteur peut quitter la file à tout moment. L'action est confirmée puis définitive : le QR code est révoqué, la place libérée et les estimations recalculées pour toute la file.

# 4. Fonctionnalités et écrans

## Périmètre livré (MVP)

| Réf. | Fonctionnalité | Critère d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Connexion par lien e-mail, consentement et décharge « plusieurs G » | Inscription impossible sans acceptation tracée |
| F-02 | Déclaration d’aptitude convertie en statut dérivé | Aucune donnée de santé brute en base |
| F-03 | Ouverture de la file à 8h, exploitation de 9h à 19h | Aucune convocation émise avant 9h |
| F-04 | Inscription avec temps d’attente prévisionnel | Estimation affichée dès la création du ticket |
| F-05 | Suivi en temps réel de la position | Mise à jour en moins de 5 secondes |
| F-06 | Fermeture automatique des inscriptions | Aucun passage promis au-delà de 19h00 |
| F-07 | Notification de vigilance de fin de journée | Envoyée une seule fois par ticket |
| F-08 | Convocation de 10 minutes et délai de grâce | Scan accepté pendant la grâce, refusé après |
| F-09 | Trois statuts de priorité avec quotas | Garantie Saiyan tenue en situation de charge |
| F-10 | QR code nominatif rotatif, à usage unique et journalier | Une capture d'écran est refusée après expiration |
| F-11 | Scan et validation par l’agent | Verdict affiché en moins d’une seconde, motif en cas de refus |
| F-12 | Retrait, pause, reprise et purge par l’agent | Motif obligatoire, action tracée |
| F-13 | Conservation de l’ordre après incident ou panne | Redémarrage sans perte de position |
| F-14 | Capteur simulé de la salle d’attente | Convocations régulées sur l’occupation réelle |
| F-15 | Tableau de bord administrateur | Remplissage et temps d’attente par statut, rafraîchis en continu |
| F-16 | Configuration des règles sans redéploiement | Modification prise en compte en moins d’une minute |

## Fonctionnalités bonus

| Fonctionnalité | Apport |
| --- | --- |
| Ajustement dynamique selon la météo et l’affluence du parc | Anticipe les pics de demande et fiabilise les estimations |
| Conseil sur la meilleure fenêtre d’inscription | Lisse la demande sur la journée |
| Thématisation Dragon Ball Z | Valeur perçue et effet vitrine |

## Écrans

L'application est une page unique servant les trois interfaces selon le rôle de la session ; les vues denses sont organisées en onglets internes.

| Interface | Écrans et onglets | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Application visiteur (mobile) | Accueil et connexion · Consentement et aptitude Attraction [Attente ,Infos, Règles]. Mon ticket [Position, QR] . Convocation plein écran Fin de parcours. Profil et confidentialité | S'inscrire, suivre son attente, présenter son QR code, exercer ses droits |
| Console agent (tablette) | Onglets Scan. File. Incidents | Contrôler les entrées, retirer, mettre en pause ou purger, tracer les incidents |
| Tableau de bord admin | Onglets Vue d'ensemble. Temps d'attente. Affluence et capteur. Règles. Audit | Piloter en temps réel, ajuster les seuils, auditer les actions |

# 5. Règles métier

| Réf. | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | La file ouvre à 8h00 avec le parc ; les convocations ne démarrent qu'à 9h00 et cessent à 19h00. |
| RG-02 | L'inscription exige une session authentifiée, le consentement, la décharge de responsabilité et le statut « apte ». Un seul ticket actif par visiteur. |
| RG-03 | Le rang d'arrivée attribué à l'inscription est immuable : aucune action humaine ni technique ne peut le modifier. |
| RG-04 | Les inscriptions ferment automatiquement à 19h00 moins l'attente estimée moins une marge de sécurité, statut par statut. |
| RG-05 | Sous le seuil de vigilance, les derniers inscrits sont avertis que leur passage pourrait ne pas être assuré et peuvent quitter la file. |
| RG-06 | Super Saiyan : accès prioritaire absolu, sans file, dans la limite de 15 % des places d'un cycle pour protéger les autres statuts. |
| RG-07 | Saiyan : attente garantie à 30 minutes maximum. Si la garantie ne peut plus être tenue, les inscriptions Saiyan ferment plutôt que de promettre à tort. |
| RG-08 | Humain : file classique par ordre d'arrivée, avec une part minimale de places réservées à chaque cycle pour éviter la famine. |
| RG-09 | Le visiteur convoqué dispose de 10 minutes pour se présenter, suivies d'un délai de grâce paramétrable de 30 à 60 secondes. |
| RG-10 | Passé ce délai, le ticket expire et la place est réattribuée ; le visiteur peut se réinscrire en fin de file. |
| RG-11 | L'agent peut retirer, mettre en pause ou purger, toujours avec un motif. Il ne peut jamais ajouter un visiteur : aucune interface ni route d'API ne le permet. |
| RG-12 | Une mise en pause gèle tous les compteurs et les restitue à l'identique à la reprise. |
| RG-13 | En cas d'incident ou de panne, l'ordre et les positions sont conservés et le service reprend exactement là où il s'est arrêté. |
| RG-14 | Le désistement du visiteur comme le retrait par l'agent sont définitifs et révoquent immédiatement le QR code. |
| RG-15 | Tous les seuils (délais, quotas, capacités, marges) sont modifiables depuis le tableau de bord, sans redéploiement. |

## Principe d'estimation de l'attente

- Le débit nominal de l'attraction est corrigé par le débit réellement observé et par l'occupation de la salle d'attente mesurée par le capteur.

- L'attente d'un nouveau ticket intègre les passages prioritaires attendus pendant cette attente, par un calcul itératif qui converge en quelques passes.

- Une fourchette est affichée plutôt qu'une valeur sèche ; elle s'élargit après un incident ou en cas de contexte défavorable.

- La sélection des visiteurs à convoquer combine l'échéance des garanties, les quotas par statut et l'ordre d'arrivée.

# 6. Modèle de données, API et technologies

## Entités principales

| Entité | Rôle | Attributs clés |
| --- | --- | --- |
| Visiteur | Personne inscrite pour la journée | E-mail, prénom et initiale, statut de priorité, aptitude, référence de billet |
| Statut de priorité | Référentiel configurable | Code, rang, garantie de délai, quota par cycle, part minimale |
| File | Instance quotidienne d'une attraction | État, heures d'ouverture et de clôture, débit réel, indicateur de vigilance |
| Ticket | Position d’un visiteur dans la file | Rang d'arrivée immuable, état, heure estimée, échéance de garantie, temps gelé |
| Créneau | Cycle d’exploitation | Début, capacité, places consommées, quota prioritaire |
| Convocation | Invitation à se présenter | Émission, expiration, rappel, état |
| Jeton QR | Preuve d’accès rotative | Identifiant unique, validité courte, clé du jour, consommation |
| Scan | Contrôle réalisé par l’agent | Horodatage, verdict, identité vérifiée |
| Incident | Aléa d’exploitation | Type, début et fin, impact, motif, tickets concernés |
| Événement de file | Journal ordonné de toutes les actions | Type, horodatage, données , support de la reprise après panne |
| Consentement | Preuve du recueil | Type, version du texte accepté, date |
| Paramètre de règle | Configuration modifiable à chaud | Clé, valeur, bornes, auteur et date de modification |

Un visiteur détient au plus un ticket actif par file ; une file appartient à une attraction et planifie des créneaux ; un ticket génère des convocations, qui donnent lieu à des scans. Le journal d'événements est rattaché à la file et constitue la source de vérité pour la reprise.

## Points d'entrée de l'API

| Ressource | Terminaisons principales | Accès |
| --- | --- | --- |
| Authentification | POST /auth/magic-link .POST /auth/verify .POST /auth/backoffice/login | Public |
| Profil et consentements | GET et PATCH /me .POST /me/consents .POST /me/eligibility | Visiteur |
| File | GET /queues/{id}. GET /queues/{id}/wait-times. GET /queues/{id}/stream (temps réel) | Visiteur |
| Tickets | POST /queues/{id}/tickets (seule voie d’entrée). GET /tickets/{id}. DELETE /tickets/{id} .GET /tickets/{id}/qr | Visiteur |
| Actions agent | POST /agent/scans .POST /agent/queues/{id}/pause, /resume, /purge . DELETE /agent/tickets/{id} .POST /agent/incidents | Agent |
| Capteur et contexte | GET /sensors/waiting-room/{id} .PUT /mock/sensors, /mock/context/weather, /mock/context/park-attendance | Système et admin |
| Métriques et règles | GET /admin/metrics/* . GET et PUT /admin/config/rules · GET /admin/audit-logs | Admin |

Le capteur de salle d'attente est exposé comme une terminaison d'API : il retourne le nombre de personnes présentes et la liste de leurs identifiants techniques, ce qui permet de réguler les convocations sous la limite de 50 places et de distinguer une véritable absence d'un simple défaut de scan. Aucune route ne permet à un agent de créer un ticket : c'est la traduction technique de la règle RG-11.

## Choix technologiques

| Couche | Choix | Justification |
| --- | --- | --- |
| Front | React, TypeScript et Vite, avec Tailwind ; application installable (PWA) | Une seule application pour les trois rôles, installable sur mobile sans passer par les magasins |
| Temps réel | Flux serveur vers client (SSE) | Le besoin est unidirectionnel : plus simple et plus robuste que les WebSockets |
| Back-end | NestJS (Node.js, TypeScript) | Même langage que le front, structure modulaire imposée, documentation d’API générée |
| Données | PostgreSQL avec Prisma | Transactions et contraintes d'unicité indispensables à l'intégrité de l'ordre de la file |
| Notifications | Service e-mail transactionnel, serveur local en développement | Quota gratuit suffisant pour le démonstrateur |
| QR code | Jeton signé, à durée de vie courte, clé dérivée du jour | Jeton compact, vérification rapide, invalide dès le lendemain |
| Exécution | Docker Compose en local, hébergement gratuit en ligne | Démonstrateur accessible sans administration système |
| Qualité | Tests unitaires et de bout en bout, intégration continue | Les règles d'ordonnancement sont testées comme du code métier |

# 7. Sécurité et conformité RGPD

## Authentification et anti-fraude

- Le visiteur se connecte par lien e-mail à usage unique : aucun mot de passe, donc aucune donnée d'authentification à protéger.

- Le QR code est nominatif et régénéré toutes les 30 secondes : une capture d'écran partagée devient inutilisable en quelques instants.

- Chaque jeton n'est utilisable qu'une fois et n'est valable que le jour même, la clé de signature étant dérivée de la date d'exploitation.

- Le jeton n'est actif qu'entre la convocation et l'expiration du délai ; un désistement, un retrait ou une purge le révoquent immédiatement.

- Le QR ne vaut pas identité : l'agent contrôle la pièce d'identité physique, sans en saisir ni en conserver la moindre donnée.

## Données collectées

| Donnée | Finalité | Conservation |
| --- | --- | --- |
| E-mail | Notifications de convocation et d’incident | J+1 |
| Prénom et initiale du nom | Contrôle visuel à l'entrée | J+1 |
| Référence de billet et statut | Application des règles de priorité | J+1 |
| Aptitude (apte / non apte) | Sécurité des personnes (forte pesanteur) | J+1 : statut dérivé, jamais la donnée source |
| Année de naissance | Uniquement si une règle d'âge s'applique | J+1 |
| Consentement et décharge | Preuve du recueil | 3 ans |
| Présences relevées par le capteur | Régulation de la salle de 50 places | J+1, puis agrégats anonymes |
| Journal d’audit | Traçabilité des actions des opérateurs | 12 mois |

Ne sont pas collectés : nom complet, adresse, téléphone, géolocalisation, photographie, données de la pièce d'identité, réponses de santé détaillées et moyens de paiement. Au-delà de J+1, seules des données agrégées et anonymes sont conservées à des fins statistiques.

## Points à valider avec le DPO

- Inscription du traitement au registre du parc et contrat de sous-traitance avec Waitless.

- Formulation de la question d'aptitude en auto-déclaration, afin qu'aucune pathologie ne soit jamais transmise.

- Information sur site concernant le capteur de présence et justification de sa finalité strictement opérationnelle.

- Validation des durées de conservation et de la politique d'anonymisation.

- Opportunité d'une analyse d'impact allégée, à trancher au regard de la question d'aptitude et du capteur.

- Exercice des droits (accès, export, effacement, retrait du consentement) directement dans l'application.

# 8. Pilotage, planning et livraison

## Indicateurs du tableau de bord

| Indicateur | Ce qu’il permet de piloter |
| --- | --- |
| Taux de remplissage de l’attraction et de la salle | Écart entre capacité offerte et capacité réellement consommée |
| Temps d’attente actuel, moyen et au 90e centile, par statut | Tenue de la promesse faite aux visiteurs, au-delà de la seule moyenne |
| Respect de la garantie Saiyan | Engagement commercial, cible de 100 % |
| Écart entre attente annoncée et attente réelle | Crédibilité de l'estimation, cœur de la valeur perçue |
| Taux d’absence, distingué du « présent mais non scanné » | Calibrage du délai de convocation ou renfort du poste de contrôle |
| Répartition des passages par statut | Équité entre statuts et absence de famine de la file classique |
| Incidents et durée cumulée d’indisponibilité | Qualité d'exploitation, corrélée aux dérives d'estimation |
| Tickets non servis à 19h00 et taux de désistement | Qualité de la promesse de fin de journée, objectif de zéro |

## Rétroplanning

Quatre séances de trois heures d'ici au 30 septembre 2026, avec une équipe de cinq personnes et un appui des outils d'IA entre les séances. Le découpage est décrit par jalon, afin de rester valable si le nombre de séances évolue.

| Séance | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- |
| 1 .Cadrage et fondations | Le socle technique tourne | Périmètre validé, modèle de données figé, dépôt et intégration continue en place, maquettes des trois interfaces, jeu de données fictif |
| 2 .Cœur métier | La file fonctionne de bout en bout | Inscription, estimation, ordonnancement des trois statuts, convocation, QR code et scan, écrans visiteur |
| 3 .Robustesse et pilotage | Le système résiste aux aléas | Pause et reprise, purge, retrait, reprise après panne, notifications, clôture automatique, tableau de bord et paramétrage |
| 4 .Finition et livraison | Livrer et soutenir | Recette complète, bonus retenus, documentation finale, application déployée, répétition de la démonstration |

Cinq rôles cumulables et permutables : pilote produit et rédaction ; back-end domaine ; back-end algorithmique ; front visiteur ; front back-office et déploiement. En équipe réduite, les deux rôles back-end et les deux rôles front peuvent être fusionnés.

## Risques principaux

| Risque | Parade |
| --- | --- |
| L'ordonnanceur s'avère plus complexe que prévu | Livrer d'abord une version simple (ordre d'arrivée et priorités), affiner ensuite |
| Périmètre trop large pour quatre séances | Priorisation stricte : les seize fonctions du MVP avant tout bonus |
| Délivrabilité des e-mails de convocation | Serveur local en développement, domaine vérifié en démonstration, notification push en secours |
| Scan par caméra capricieux le jour de la soutenance | Saisie manuelle du code de ticket comme mode de secours |

## Points à trancher avec le client

- Capacité et durée réelles d’un cycle de la Salle du Temps.

- Mode d'attribution des statuts : billetterie amont ou surclassement dans l'application.

- Geste commercial éventuel pour un visiteur non servi à la fermeture.

- Gestion des groupes et des familles : un ticket par personne ou un ticket collectif.

- Ajout d'un canal de notification complémentaire (push ou SMS).